Manajemen proyek

Membuat Website Pencatatan/Pengecekan Barang Gudang

Nama Anggota Kelompok dan peran

- Marsya Cikita Rara Pratiwi_F55123004(Frontend Dev & Databases)

- Natasya Labaso_F55123016(UI/UX Designer)

- Vicram L_F55123005(Backend Dev)

- Ariel Adriazul Ahwan_F55123071(Manager Proyek)

Minggu Keempat

- Waktu		: 12/11/2025/ - 18/11/2025

- Aktivitas		:Melanjutkan Progres Sebelumnya

- Deskripsi		:Para anggota tim melanjutkan progress pengerjaan tugas yang sebelumnya mereka buat kemudian di push ke dalam repository github yang sebelumnya manager proyek buat

| Manager Proyek | Frontend & Databases | Backend | UI/UX |
| --- | --- | --- | --- |
| Melanjutkan laporan progress minggu ke-empat | Memperbaiki tampilan di barang masuk, barang keluar, dan lainya agar dapat menyesuaikan dengan bagian logika controller yang diperbarui dan memperbarui beberapa tabel yang di database agar disesuaikan dengan databases | Memperbarui logika controller yang sebelumnya hanya (barang masuk, data barang, dan barang keluar) dan (kategori, produk, dan pesanan) yang tidak saling terhubung menjadi saling terhubung | - Membuat tampilan barang masuk - Membuat tampilan barang keluar - Membuat tampilan kategori - Membuat tampilan produk - Membuat tampilan pesanan |
| Output |  |  |  |
| ✔ Laporan Minggu Ke 4 | 🔁 Tampilan Dashboard 🔁 Tampilan Data Barang 🔁 Tampilan Barang Masuk 🔁 Tampilan Barang Keluar 🔁Tampilan Kategori 🔁Tampilan Produk 🔁Tampilan Pesanan 🔁Tampilan Laporan 🔁Tampilan Settings ✔Perbarui tabel outgoings ✔Perbarui tabel orders ✔Perbarui tabel products | ✔Logika IncomingController ✔Logika OutgoingController ✔Logika ItemController ✔Logika ProductController ✔Logika CategoryController ✔Logika OrderController 🔁ReportController 🔁SettingsController | ✔Membuat tampilan barang masuk ✔Membuat tampilan barang keluar ✔Membuat tampilan kategori ✔Membuat tampilan produk ✔Membuat tampilan pesanan |

Kendala: Edit barang keluar data yang di input tidak dapat masuk