Manajemen proyek

Membuat Website Pencatatan/Pengecekan Barang Gudang

Nama Anggota Kelompok dan peran

- Marsya Cikita Rara Pratiwi_F55123004(Frontend Dev & Databases)

- Natasya Labaso_F55123016(UI/UX Designer)

- Vicram L_F55123005(Backend Dev)

- Ariel Adriazul Ahwan_F55123071(Manager Proyek)

Minggu Ketiga

- Waktu		: 5/11/2025 – 11/11/2025

- Aktivitas		: Mengerjakan sesuai Task masing-masing

- Deskripsi		: Backend Developer megerjakan kode berupa controller dan routes yang sudah disediakan manager proyek sebelumnya kemudian mempush ke github, Frontend & databases membuat tampilan dan database di resource dan migration kemudian di push ke github, UI/UX designer membuat tampilan interaktif di figma

| Manager Proyek | Frontend & Databases | Backend | UI/UX |
| --- | --- | --- | --- |
| Melanjutkan laporan progress minggu ke-tiga | - Membuat tampilan Dashboard - Membuat tampilan data barang - Membuat tampilan barang masuk - Membuat tampilan barang keluar - Membuat tampilan kategori - Membuat tampilan produk - Membuat tampilan pesanan - Membuat tampilan laporan - Membuat tampilan settings - Migrasi tabel incomings - Migrasi tabel items - Migrasi tabel outgoings - Migrasi tabel categories - Migrasi tabel products - Migrasi tabel orders - Migrasi tabel order_product | - Membuat Logika DashboardController - Membuat Logika IncomingController - Membuat Logika OutgoingController - Membuat Logika ItemController - Membuat Logika ProductController - Membuat Logika CategoryController - Membuat Logika OrderController - Membuat ReportController - Membuat SettingsController | - Membuat tampilan login - Membuat tampilan register - Membuat tampilan dashboard - Membuat tampilan data barong |
| Output |  |  |  |
| ✔Laporan Minggu Ke 3 | 🔁 Tampilan Dashboard ✔ Tampilan Data Barang ✔ Tampilan Barang Masuk ✔ Tampilan Barang Keluar 🔁Tampilan Kategori 🔁Tampilan Produk 🔁Tampilan Pesanan 🔁Tampilan Laporan 🔁Tampilan Settings ✔Tabel incomings ✔ Tabel items ✔ Tabel outgoings ✔ Tabel categories ✔ Tabel products ✔Tabel orders ✔Tabel order_product | ✔Logika DashboardController 🔁Logika IncomingController 🔁Logika OutgoingController 🔁Logika ItemController 🔁Logika ProductController 🔁Logika CategoryController 🔁Logika OrderController 🔁ReportController 🔁SettingsController | ✔Tampilan login Tampilan Register ✔Tampilan register ✔Tampilan dashboard ✔Tampilan data barang |

Kendala: Logika penghubung baru hanya bisa antara (barang masuk, barang keluar, dan data barang) dan (kategori, produk, pesanan)